## Slide 1: Проект «Radix»
Root, «Корень»
Состав команды:
Корецкий Даниил
Потоцкий Савелий

## Slide 2: Тема проекта
Создание приложения для получения Root-прав на мобильных устройствах под управлением Android.

## Slide 3: Что такое «root-права» и с чем их едят
Рутинг - процесс получения прав суперпользователя на устройствах под управлением ОС Android.

## Slide 4: Кому и зачем нужны root-права
Получив доступ ко всем файлам системы, Вы можете производить любые манипуляции связанные с вашим устройством.
Root-права могут быть полезны следующим категориям пользователей:
  Разработчикам
  Творческим личностям
  «Продвинутым» пользователям
  Рядовым пользователям

## Slide 5: Почему это возможно
Однородность всех устройств на базе Android
Единый интерфейс подключения
Схожесть способов получения root-прав для всех устройств

## Slide 6: Актуальность проекта
Получение root-прав может быть проблемой для конечного пользователя:
руководства запутаны, непонятны рядовому пользователю;
уже существующие программы не всегда справляются со своей задачей, имеют запутанный интерфейс.

## Slide 7: План (57 дней)
Подготовка (11.10-23.10, 13 дн.)
  Сбор информации (13 дн.) Корецкий Даниил + Потоцкий Савелий
  Создание инфраструктуры (6 дн.) Потоцкий Савелий
Написание модулей (24.10-20.11, 28дн.)
  Модуль графического интерфейса (12 дн.) Потоцкий Савелий
  Модуль связи (18 дн.)
    С интернетом (6 дн.) Потоцкий Савелий
    С устройством (18 дн.) Корецкий Даниил
  Модуль работы с файлами (10 дн.) Корецкий Даниил
  Модуль логирования (10 дн.) Потоцкий Савелий
Завершение работы над проектом (21.11-20.12, 35 дн.)
  Тестирование и отладка (35 дн.) Потоцкий Савелий + Корецкий Даниил
  Написание отчета (7 дн.) Корецкий Даниил

## Slide 8: Спасибо за внимание
.

## Slide 9: Преимущества root-прав
Открывается горизонт новых возможностей:
  Ограничение интернет трафика в мобильных сетях;
  Блокирование рекламы;
  Контроль действий приложений;
  Замена и удаление стандартных программ;
  Перенос данных и создание резервных копий приложений и др.

## Slide 10: Недостатки root-прав
Потеря гарантии производителя (не для всех устройств).
Потеря возможности обновления «по воздуху» (OTA) (не для всех прошивок).
Существует вероятность потери функционала устройства.

## Slide 11: Как это будет выглядеть
Савелий, где концепты, bloede dh'oine?

## Slide 12: Спасибо за внимание